（2025-11-06）目前系统问题：

- 导航栏选中状态有点问题。（已解决）

- 注册的密码两次验证问题。（已解决）

- 管理员获取用户列表有问题。（已解决）

- 登陆界面学生账号和管理员账号没有区分，虽然前端有区分，但我在学生状态下也可以登录管理员账号。（已经解决）

- 登录密码和账号有错需要提示。（已经解决）

- 登录界面不应该分成学生和管理员，因为还有老师，修改为一般用户和管理员。还要删除快速登陆测试。（已解决）

- 账号登进去后没有及时进行页面渲染，只有当用户进行一下操作时页面才开始渲染。（已解决）

- 商品的图片上传有问题。（已解决）

- 前端顶部排布有问题。（已解决）

- 管理员不应该有“查看我的商品”功能。直接默认可以看到所有商品。（已解决）

- 商品卡片详细信息有问题。（基本上已解决）

- 只有在登录后才可以点开商品列表中商品的详情。（已解决）

- 管理员的交易管理现在功能还不知道有没有效。

- 在发布商品时，先把图片上传，没有点击发布商品，imgs/product文件夹中就出现了上传的图片，这不就表示用户不可以撤销商品图片的上传吗（已解决）

- 15.买家发起请求交易请求在商品列表中为“交易中”，买方接受交易请求为“已售出”，管理员可以随时取消交易，但必须给出原因，用于用户查看，在数据库表结构中交易表中还可以增加取消时间，用户交易被取消后，买家可以将商品重新放到”可交易“中

待实现的功能：

- 管理员进行商品管理（已实现）

- 用户之间可以自由交易。

- 可以和卖家进行聊天。

- 管理员可以看到实时的订单信息，并可以审核订单。

- 举报用户和订单。

- 个人中心待实现（修改密码，修改头像）（已实现）。

- 个人中心中“我的商品”（已实现）

- 收藏商品功能。（已实现）

- 实现了路由器保护，防止恶意访问（已实现）

- 用户可以删除自己发布的商品。（已实现）



项目最后完善：待优化部分（安全性，速度等）

- 对存储在数据库中密码进行加密

- 不使用本地存储来获取用户信息，而是不定期使用api更新用户信息。

- 增加实名认证

- 不使用本地存储，使用jwt存储用户信息，生成令牌,可以同时登录多个账号（localstorage->jwt）